11.24会议记录

截止11月24日，由三位小组成员负责的基本功能开发已经完成。对于立项时老师对项目提出的一些能够增加用户粘性的新想法，我们做了一些调整和修改，准备作为新的功能添加在我们的电子海洋里。具体内容如下：

- 海洋中的“鱼”游动时有随机路径，可以左右翻转变换方向，速度有快有慢。

- 通过喂食的方式，自己画的“鱼”可以成长，生长到一定大小就会停止，可能会增加“鱼”因意外死亡的情节。

- 新增商店，“贝壳”作为货币。画“鱼”和点击泡泡可以获得贝壳。商店中可以购买新的背景，可以解锁新的NPC，可以买鱼食，可能可以复活你心爱的死去的小鱼。

- 解锁的NPC可以进行对话

以上功能预计三位小组成员一周完成（12.1之前），12.1根据完成情况进行下一步计划。